Інформація

про стан контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу

об'єктів приватизації, які перебували на контролі

Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській,Чернівецькій та Тернопільській областях, у III кварталі 2019 року.

Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації проводився Регіональним відділенням ФДМУ згідно Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», відповідно до вимог до Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 18.10.2018р. №1327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра'їни 27 листопада 2018р. за № 1349/32801, та щоквартального графіка перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації органами приватизації, затвердженого В.о.Голови Фонду державного майна України 25.06.2019.

Івано-Франківська область

Станом на 01.07.2019 на контролі Регіонального відділення ФДМУ перебувало                 17 договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, розташованих на території Івано-Франківської області, в т.ч:

- 13 договорів об’єктів малої приватизації, в т.ч. 5 єдиних майнових комплексів;

- 4 договори об’єктів незавершеного будівництва.

В III кварталі 2019 року підлягало контролю 5 договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації. За цей період Регіональним відділенням здійснено планові перевірки виконання умов 5-ти договорів купівлі-продажу державного майна – 4 об’єктів малої приватизації та 1 об’єкта незавершеного будівництва, що становить 33,3% від загальної кількості договорів, які підлягали контролю станом на 01.07.2019.

Результати перевірок оформлено актами 4-х підсумкових перевірок та 1 поточної перевірки наступних договорів купівлі-продажу. В результаті проведених у III кварталі 2019 року перевірок встановлено, що умови 4-х договорів купівлі-продажу виконано у повному обсязі і дані договори підлягають зняттю з контролю та умови 1-го договору купівлі-продажу виконуються покупцем належно, а термін виконання умови завершення будівництва об’єкта не настав.

Станом на 30.09.2019 проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та повернення об’єктів у державну власність по 2 договорах купівлі-продажу.

Чернівецька область

Станом на 01.07.2019 на контролі Регіонального відділення ФДМУ перебувало                 11 договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, розташованих на території Чернівецької області, в т.ч:

- 5 договорів об’єктів малої приватизації, в т.ч. 1 єдиних майнових комплексів;

- 6 договори об’єктів незавершеного будівництва.

В III кварталі 2019 року підлягало контролю 3 договори купівлі-продажу об’єктів приватизації. За цей період Регіональним відділенням здійснено планові перевірки виконання Покупцями умов 3 договорів, що становить 30,0% від загальної кількості договорів, які підлягали контролю станом на 01.07.2019. Здійснено перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу 2 об’єктів малої приватизації та 1-го договору об’єкта незавершеного будівництва. В результаті проведених у III кварталі 2019 року перевірок встановлено, що умови договорів купівлі-продажу виконуються покупцями належно або термін виконання умови завершення будівництва об’єкта не настав. Результати перевірок оформлено актами поточних перевірок.

Станом на 30.09.2019 проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та повернення об’єктів у державну (комунальну) власність по 2 договорах купівлі-продажу.

Тернопільська область

Станом на 01.07.2019 на контролі Регіонального відділення ФДМУ перебувало                 11 договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, розташованих на території Тернопільської області, в т.ч:

- 6 договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації;

- 4 договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва;

- 1 договір купівлі-продажу державного пакету акцій.

У III кварталі 2019 року  проведено 3 контрольних заходи щодо виконання покупцями умов договорів купівлі-продажу, що складає 27,3% від загальної  кількості договорів, які знаходилися на контролі на початок кварталу. Здійснено перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу 2 об’єктів малої приватизації та 1-го договору об’єкта незавершеного будівництва.  В результаті проведених у III кварталі 2019 року перевірок встановлено, що умови 2-х договорів купівлі-продажу виконуються покупцями належно або термін виконання умови завершення будівництва об’єкта не настав, 1 договір знято з контролю (на підставі акта підсумкової перевірки), в зв’язку з виконанням умов договору у повному обсязі..

По жодному із договорів купівлі-продажу претензійно-позовна робота щодо розірвання та повернення об’єктів у державну (комунальну) власність у III кварталі 2019 року не проводилася.